开封大学一站式学生社区建设项目                                                                竞争性谈判文件

开封大学一站式学生社区建设项目
竞争性谈判文件
项目编号：汴财竞谈-2026-2

[image: image1.png]th 2 & H




	采 购 人：
	开封大学

	采购代理机构：
	中建山河建设管理集团有限公司 

	日      期：
	二〇二六年四月


目  录
2第一章  竞争性谈判公告


7第二章  谈判响应人须知


7谈判响应人须知前附表


15谈判响应人须知正文


151.说明


172．竞争性谈判文件


183．谈判响应文件


194.响应文件的递交


205．开标


206．谈判


207．合同授予


218．纪律和监督


229.需要补充的其他内容


35第三章 谈判程序


40第四章  合同条款及格式


71第五章  工程量清单（另附）


72第六章  图纸（另附）


73第七章 技术标准和要求


74第八章 响应文件格式


76一、响应函


77二、首次报价一览表


78三、法定代表人（单位负责人）身份证明


79四、授权委托书


80五、已标价工程量清单


81六、资格审查资料


99七、施工组织设计


105八、项目管理机构


109九、其他资料



第一章  竞争性谈判公告
开封大学一站式学生社区建设项目竞争性谈判公告
项目概况

开封大学一站式学生社区建设项目招标项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易信息网下载获取招标文件，并于 2026年4月30日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：汴财竞谈-2026-2 
2.项目名称：开封大学一站式学生社区建设项目

3.采购方式：竞争性谈判 

4.预算金额：1172412.41元

最高限价：1172412.41元

	序号
	包号
	包名称
	包算价（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	汴财竞谈-2026-2-1
	开封大学一站式学生社区建设项目
	1172412.41
	1172412.41
	是
	1172412.41


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：竞争性谈判文件、图纸及工程量清单中的全部内容

5.2、资金来源：财政资金

5.3、建设地点：开封大学

5.4、质量要求：工程质量达到相关行业技术标准及要求

5.5、计划工期：40日历天 

6、合同履行期限：同工期 

7、本项目是否接受联合体投标：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：是 

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商应当出具有效的《中小企业声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》；
3、本项目的特定资格要求：

3.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金））

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、企业要求：供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3、拟派项目经理：供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；（提供2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料，并出具无在建承诺书。）

3.4、技术负责人：拟派技术负责人需具有建筑相关专业中级及以上技术职称；

3.5、社保要求：项目经理、技术负责人、授权委托人及项目主要人员（包括施工员、造价人员、质量员（质检员）、安全员、材料员）须是本单位在职人员，提供劳动合同及2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料；

3.6、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；【采购人、采购代理机构于开标当日通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存】

3.7、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7 号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（响应文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图）。
3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）

3.9、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2026年4月24日至 2026年4月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统下载竞争性谈判文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看，请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。查询竞争性谈判文件方式：潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询竞争性谈判文件。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2026年4月30日9时30分（北京时间）

2、地点：加密电子谈判响应文件须在响应文件提交截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传；加密电子谈判响应文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2026年4月30日9时30分（北京时间）

2、地点：开封市公共资源交易信息网；本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

1、竞争性谈判文件获取方式，响应人凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载竞争性谈判文件，响应人未按规定下载竞争性谈判文件的，其响应将被拒绝。 

2、获取竞争性谈判文件后，响应人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。 

3、请供响应人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息。

4、响应人按开标程序自行解密响应文件。

5、监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0371-23876034

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：开封大学

地 址：开封市东京大道

联系人：陆老师
联系方式：0371-23810059
2.采购代理机构信息

名 称：中建山河建设管理集团有限公司

地 址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室

联 系 人：张笑中 王肖楠 程萌 张乾
联系方式：0371-86556161、15839171848

3.项目联系方式

联 系 人：张笑中 王肖楠 程萌 张乾
联系方式：0371-86556161、15839171848

　

招标文件编制的委托与批准
[image: image2.png]SR 34 ) B S

LR, i §:5) IR TR
Ejetiake i 5 A GURER ) RE AL
IR TS A A RATEZHN .

R BAL () -

RN R BATEHRE b F) BT, fFTEHKE—5
R ORI AR TAE, BUEmIESERAISC R,
Haiko

AR () #AL:





第二章  谈判响应人须知
谈判响应人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	1.1.2
	采购人
	名称：开封大学

地 址：开封市东京大道

联系人：陆老师

联系方式：0371-23810059 

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：中建山河建设管理集团有限公司

地 址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室

联系人：张笑中 王肖楠 程萌 张乾
联系方式：0371-86556161、15839171848

	1.1.4
	项目名称
	开封大学一站式学生社区建设项目

	1.1.5
	项目概况
	对一站式学生社区进行装修改造，包括一站式服务大厅、一站式服务中心、学生特色工作坊、学生自律委员会、辅导员工作站、社区办公室、党建宣誓厅、安全教育活动室、心理咨询室、阅读空间、青年之家、户外文化长廊等。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	*谈判内容
	竞争性谈判文件、图纸及工程量清单中的全部内容

	1.3.2
	*建设地点
	开封大学

	1.3.3
	*工期
	40日历天

	1.3.4
	*质量要求
	工程质量达到相关行业技术标准及要求

	1.3.5
	*预算金额（最高限价）：
	最高限价：壹佰壹拾柒万贰仟肆佰壹拾贰元肆角壹分（¥1172412.41元）
供应商的报价超过预算金额（最高限价）的，其响应按无效处理。

	1.4
	*供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商应当出具有效的《中小企业声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》；
3、本项目的特定资格要求：

3.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金））

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、企业要求：供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3、拟派项目经理：供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；（提供2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料，并出具无在建承诺书。）

3.4、技术负责人：拟派技术负责人需具有建筑相关专业中级及以上技术职称；

3.5、社保要求：项目经理、技术负责人、授权委托人及项目主要人员（包括施工员、造价人员、质量员（质检员）、安全员、材料员）须是本单位在职人员，提供劳动合同及2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料；

3.6、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；【采购人、采购代理机构于开标当日通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存】

3.7、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7 号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（响应文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图）。
3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）

3.9、本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	不接受

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.9
	现场勘察
	不统一组织踏勘

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许分包关键性工作

	1.12
	偏差
	不允许负偏离

	二、竞争性谈判文件

	2.1
	构成竞争性谈判文件其他材料
	除竞争性谈判文件外，采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是谈判文件的组成部分。

	2.2.1
	谈判响应人提出问题的截止时间
	递交谈判响应文件截止之日2个工作日前

	2.2.2
	谈判文件发起澄清的时间
	递交谈判响应文件截止之日3个工作日前

	2.2.3
	谈判文件澄清或修改发出的形式
	以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件澄清或修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

	2.3.1
	谈判文件的修改时间
	递交谈判响应文件截止之日3个工作日前

	三、谈判响应文件

	3.2
	谈判报价的其他要求
	供应商第二次报价在谈判中填报（供应商应及时关注开封市公共资源交易中心系统上的通知，应在规定的时间内进行填报第二次谈判报价，报价有时间限制，超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。

	3.3
	*谈判有效期
	自谈判截止之日起60日历天

	3.4
	谈判保证金
	免收

	3.6
	是否允许提交备选响应方案
	不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	按谈判文件要求签字盖章，在需要签字或盖章的地方由法定代表人或其授权代理人签字或盖章，在需要盖章的地方加盖供应商公章。

已标价工程量清单加盖供应商公章及造价师执业资格章并签字（委托造价咨询单位编制已标价工程量清单的需盖造价单位公章及其单位造价师执业资格章并签字，并加盖供应商公章）。

	3.7.4
	响应文件份数
	供应商必须在响应截止时间前提供：加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统指定位置上传）；

注：成交供应商须在中标后按要求向采购人递交胶装的纸质响应文件，纸质响应文件为供应商上传至系统内的电子响应文件完整打印版（如有要求）。

	3.7.5
	响应文件所附证书证件要求
	谈判文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求供应商现场递交，供应商需根据谈判文件及响应文件格式要求将原件扫描件附在响应文件中即可（竞争性谈判文件特别要求的除外），其内容清晰可辨，如因此造成的后果由供应商自行承担。

	四、响应文件的递交

	4.1.2
	响应文件加密要求
	1.各供应商应在响应截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置，上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

2.供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在递交截止时间前请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。

	4.2.1
	响应文件首次递交截止时间
	2026年4月30日9时30分（北京时间）

	4.2.2
	响应文件送达地点
	电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn） 会员系统中加密上传。

本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

	五、开标

	5.1
	开标时间和地点
	时间：2026年4月30日9时30分（北京时间）

地点：开封市公共资源交易中心网站

	5.2
	 开标程序
	1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在竞争性谈判文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、 答疑澄清等。

2、供应商代表不到开标现场，应在响应文件上传截止时间前使用CA密钥对其电子响应文件完成远程解密，否则，供应商自行承担其响应文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。部分供应商的响应文件未解密的，其他供应商的响应文件的开标会议可以继续进行。解密的响应文件不足三家时不再继续进行。
4、开标程序：
4.1、主持人点击“开标”，解密开始倒计时。
4.2、供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密。
4.3、解密时间结束后5分钟为质疑时间,供应商可对开标会议提出质疑，无供应商提出质疑视为对开标会议无异议，开标结束。

	六、谈判

	6.1.1
	谈判小组的组成
	谈判小组成员人数3人，其中采购人代表1人，相关专家2人。

相关专家的确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取。

	七、合同授予

	7.1
	是否授权谈判小组确定成交人
	是否授权谈判小组直接确定成交人：否
推荐成交候选供应商3名，并标明排列顺序。

	7.3
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：是
履约保证金的形式：转账或保函
履约保证金的金额：合同金额的5%

履约保证金的退还：工程按期完工达到约定的质量标准并提交满足审计要求的竣工结算资料后30日内无息退还。

	十、需要补充的其他内容

	10.1
	是否采用电子招标投标（采购）
	是

	10.2
	付款方式
	承包人完工验收合格并竣工退场后且提交经发包人及监理单位审核通过的竣工资料、结算资料后60日内付至合同价款的30%，经第三方审计单位审计结束后30日内付至结算总价的97%，留3%质保金待缺陷责任期2年满后结清。

	10.3
	成交公示
	在成交通知书发出前，采购人将成交情况在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》予以公示，公示期为1个工作日。

	10.4
	采购代理

服务费
	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号收费标准执行，以预算金额为基数计算按照差额定率累进法计算进行收取，由成交单位一次性付给招标代理机构。收费金额：13724元。

	10.5
	解释顺序
	构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按谈判公告、响应人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。供应商对谈判文件内容有疑义的，在谈判文件规定时间内提出，否则，因供应商理解错误造成的后果由供应商自行承担。

	10.6
	同义词语
	构成谈判文件组成部分的“合同条款”、等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“采购人”与“招标人”含意相同；“投标人”与“供应商”、“响应人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”或“代理机构”含意相同。

	10.7
	质疑或异议的递交
	根据“汴公管办[2020]13号”文件，供应商（供应商）向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为通过登录开封市公共资源交易系统线上提起（网址：http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）按要求填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。招标代理机构或采购人在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

	10.8
	落实的政府采购政策
	A．为贯彻落实《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。本项目专门面向中小企业采购，供应商应提交信息完整有效的《中小企业声明函》。若不能提供，其响应将被拒绝；

B．根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

C．根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商提供的以上《声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购或优先采购（报价并列时优先）。

	10.9
	本项目所属行业
	本项目所属行业：建筑业

中小企业划型标准：按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。

	10.10
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	10.11
	其他需要补充的内容
	1、响应人应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的响应人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。（提供承诺书）。

2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	10.12
	其他未尽事宜，按国家相关法律法规执行。


谈判响应人须知正文
1.说明

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对项目进行竞争性谈判采购。

1.1.2 本招标项目采购人：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：详见谈判响应人须知前附表。

1.2 资金来源、落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：详见谈判响应人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：详见谈判响应人须知前附表。

1.3 谈判内容、建设地点、工期和质量要求等
1.3.1 本招标项目谈判内容：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.2 本招标项目建设地点：详见谈判响应人须知前附表。
1.3.3本招标项目工期：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.4 本招标项目质量要求：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.5本招标项目预算金额（最高限价）：详见谈判响应人须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资格要求，详见谈判响应人须知前附表的规定。
1.4.2是否接受联合体投标：见响应人须知前附表。接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

响应人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，响应人在编制谈判响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的响应人。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.11 分包

供应商根据响应人须知前附表的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包及对分包项目承担责任。
1.12 偏离

谈判响应人须知前附表允许谈判响应文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。
2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

(1）竞争性谈判公告； 

(2）谈判响应人须知；

(3）谈判程序；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式

根据谈判响应人须知前附表规定对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以线上电子形式，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在响应人须知前附表规定的投标截止时间3个工作日前以线上电子形式发给所有获取竞争性谈判文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截上时间不足3个工作日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。
2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人可以数据电文形式通过电子交易平台修改竞争性谈判文件，并通知所有已获取谈判文件的响应人。但如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3个工作日，修改内容影响谈判响应文件编制，并且不能满足响应人在投标截止时间前完成编制谈判响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。
3．谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

详见第八章 响应文件格式 目录

3.2 谈判报价

3.2.1 响应人应按竞争性谈判文件的要求填写相应表格。

3.2.2 响应人在投标截止时间前修改谈判响应函中的响应报价的。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 谈判有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的谈判有效期内，响应人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有响应人延长谈判有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；响应人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金(免收)
3.5 资格审查资料 

具体年份要求见响应人须知前附表。
3.6 备选投标方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选投标方案。

3.7 谈判响应文件的编制

3.7.1 谈判响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关谈判内容、建设地点、工期、谈判有效期、质量要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 谈判响应文件全部采用电子文档，除响应人须知前附表另有规定外，谈判响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书按竞争性谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。由响应人的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的， 应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

3.7.4供应商必须在响应截止时间前提供：加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统指定位置上传）。

3.7.5谈判文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求供应商现场递交，供应商需根据谈判文件及响应文件格式要求将原件扫描件附在响应文件中即可（竞争性谈判文件特别要求的除外），其内容清晰可辨，如因此造成的后果由供应商自行承担。
4.响应文件的递交

4.1  谈判响应文件的制作

4.1.1 响应人须按竞争性谈判文件要求制作并提交谈判响应文件。

4.1.2 加密电子谈判响应文件应在投标截止时间前制作完成，并通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 响应人应在本章前附表4.2.1规定的投标截止时间前上传电子谈判响应文件。

4.2.2 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所上传的谈判响应文件不予退还。

4.2.3 逾期上传的或者未上传指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表4.2.1规定的投标截止时间前，响应人可以修改或撤回已上传的谈判响应文件。

4.3.2 在投标截止时间后，响应人不得再要求修改或撤回其谈判响应文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在响应人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点远程开标。

5.2 开标程序

    详见“响应人须知前附表”
6．谈判

6.1 谈判小组
6.1.1 谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表以及有关方面的专家组成。谈判小组成员人数以及专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

6.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正和审慎的原则。

6.3 谈判

谈判小组按照第三章“谈判程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第三章“谈判程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。
7.2 中标通知

7.2.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商；采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.2.2采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在谈判公告发布的相同网站发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失较大的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 成交人在接到采购单位发出的成交公告结果及领取成交通知书后15日内，按照竞争性谈判文件和响应文件的要求与采购单位签订书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，成交人应当予以赔偿。

8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“谈判程序”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

供应商认为本次谈判活动的竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑或异议应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑或异议范本）。质疑或异议及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

质疑或异议的递交方式：线上提起（详见谈判响应人须知前附表）。 

对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9.需要补充的其他内容
附件1                        中小企业划型标准规定
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限；否则下划一档，微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：环境标志产品政府采购品目清单
[image: image3.jpg]FfeA

PREEAR G S BUN R i E IR

wE T
EZ AR
S
1 A020101 5LHL | A02010103 k%5 %% HJ2507 P46 IR %5 2%
s A02010104 & X i 5B HI2536 WO SERL. Son s
A02010105 {E 5 i1FEHL HJ2536 FALTHSEHL. Sonas
A02010107 “FARABALTHFEHL HJ2536 SALTHSEHL. Sonds
402010108 4% 5HL HJ2536 SALTHSERL, Sods
A02010109 TH5EHLTAE 3 HJ2536 FALTHSERL, Sonds
402010199 Jefth i+ 3HL % % HJ2536 SALTHSERL. Sonas
2 A020106 41 A% | A02010601 TEN 4 40201060101 WSB4TERHL | HI2512 4TEPKL. (& ETHLA % g — kL
Eedy 40201060102 OEATENHL | HI2512 4TENHL. (ALK ThaE—ikHL
40201060103 #ARITEPHL | HI2512 4TEPKL. fLETHL K % i — kil
40201060104 %FATENHL | HI2512 4TENHL. (EELHLK 2 Thit—1kHL
402010604 7584 A0201060401 i Eonds | HI2536 MALHHSIHL. Sonag
40201060499 HAh R R% | HI2536 WALHSIHL. Sndd
A02010609 FITE I RAIA B & | A0201060901 F34fi{% HJ2517 FHX
3 4020202 $HAX HJ2516 AL
4 4020201 53 ENHL HJ424 By AEE (BFEBIE BH
5 4020204 % T fig HJ424 By REE (BFESIED W&k
-l
6 A020210 SCEN# | A02021001 FETHL HJ472 ¥ s — AL e L
%
7 A020301 # I K HJ2532 BRVRE
£ CHEIRE)
8 A020305 R F % | A02030501 %% HJ2532 BRNR
(D £02030599 LRI (Hi%) HJ2532 BRIP4
9 4020306 % %= A02030601 /M % % HJ2532 BANA A
10 [ A020307 & Fj % | A02030799 Jifth % % HJ2532 BRUR 4
kL]
11 [ A020523 ¥ % | A02052301 i FE4iHL HJ2531 TR FH v i &
& 402052305 %= FAHLAL HJ2531 T Al 41
A02052309 % I FHERE HJ2531 TR FH v i &
12 | A020618 4 3% Fil | A02061802 %/ i ¥ i 40206180203 Z AL HJ2535 f55 1) % < A 15 8%

A

A02061808 K %

HJ/T362 AFHAESHA




[image: image4.jpg]13 [ A020619 FE W% | A02061908 = P IR HIIT B HJ2518 R BGIE
%
14 | A020810 f& 3L ¢ | A02081001 &Il 5 ¥ % HJ2512 fTEPHL. FEFCHLR 2 Thhe— il
BOR B EfE R
%
15 [ A020910 H 3% | A02091001 il A& (HIAL HJ2506 (3 AR S bl
% L)
A02091003 4§k Ty B 2 F L 4L HJ2506 R €5 AL S UL
B
16 A0601 FR¥ A060101 FAIRS HJ2547 5 FL/HJ2540 A ik
A060104 A HiIFRZE HJ2547 5 H./HJ2540 Al b
A060199 JLAt RS HJ2547 5 H/HJ2540 Al b
17 [ A0602 5. 5526 [ A060201 A H. K HJ2547 5 H./HJ2540 Al b
A060205 Al 5 HJ2547 5 F/HJ2540 A b
A060299 Hfti 5. 3 HJ2547 5 F/HJ2540 A X2l b
18 | A0603 K% A060301 <68 H 40 L R FE HJ2547 5 H/HJ2540 A%l dh
A060302 AR H A AT MRS HJ2547 5 H./HJ2540 Al b
A060399 At i ¥ HJ2547 5 H/HJ2540 A dh
19 | A0604 P KK A060499 HAhb R F HJ2547 5 H/HJ2540 Al b
20 A0605 i A060501 A fiE 2 HJ2547 5 H/HJ2540 Al b
A060503 4/ JHE 2 HJ2547 5 H./HJ2540 A%l b
A060599 Jftiti HJ2547 5 FL/HJ2540 A ik
21 A0606 422 A060601 A 423 HJ2547 5 H/HJ2540 A%l dh
A060602 2 J& 5142 HJ2547 5 H./HJ2540 Al b
22 | A0BO7 BERK A060701 A5 i MK HJ2547 5 HL/HJ2540 A i
A060702 2 J8 5 i M HJ2547 5 F/HJ2540 A Xl b
23 | A060804 Kty HJ/T296 P AEP%
24 | A06OSO5 fF % HJ/T296 TAEP%
25 | A0BOSO6 7KME HJ/T411 7KW
26 | A0609 A &K A HJ2547 5 H/HJ2540 Al b
27 | A0B10 KAIK A HJ2547 5 FL/HJ2540 A ik
LR
28 | A0699 A A HJ2547 5 H./HJ2540 A%l b
FIA
29 | A070101 48 fh4F HJ2546 G417

G R ENRIRRE




[image: image5.jpg]30 | A090101 % E 4K HJ410 SCALRI4E
(EERESO
40
31 A090201 B fx HJ/T413 A B &
CELFE AL ok
)
32 | A100203 Ai&hR | A10020301 AR HJ571 NJEHR B 3l iy
A10020302 £F4EHRT HI571 NERR B 3l iy
A10020303 fITERT HJ571 NJEHR B 3l i
A10020304 4iA THL HI571 NJEHR B 3l iy
A10020399 JuAth A& BN &
33 | A100204 kAN | A10020404 AR THIH AR HI571 NJEHR B 3l i /HJ 2540 A iy
TR, ASEHUR
A10020404 A i 43 TH] % 1 B HJ571 NEHR B 3L i /HJ 2540 A iy
[€::09)
34| A100301 7K 2 34 | A10030102 /K HJ2519 7K
REROKR
35 | A100303 K JE & | A10030301 T kiR kE L HJ/T412 Tk
i
36 | AL00304 £ 4EH | A10030402 L7 4B ERERR SR HJ/T223 §2 FbG AR
BRI A10030103 T HEFAEKIE B, HI/T223 $E R MU UH
37 | A100305 %)% & | A10030501 £i iR HJ/T223 $2 FbGAHH
SRS 0030503 RERRBHE AR HI/T223 B BRA R
38 | A100307 E%(M | AL0030701 REFH% HJ/T297 P Reké
Bl 410030704 1 RTE HJ/1297 Wil
A10030705 Pl % HJ/1297 Pt
A10030799 Hfth 22 5P 2 it HJ/T297 PRt
39 | A100309 Z5(FH | A10030901 T FIS LT B K HJ455 FiK %4
IR Rl B
A10030903 FHERI KB HJ455 BiK &+
A10030906 4 FPiKE () HJ455 B K% #1
#
40 | A100310 F@#A. f% | A10031001 ™4 &8 4 FIR 75 #4 HJ/T223 §2 FbG B
NG AR | R
FeHiil b A10031002 T P44kl i HJ/1223 2R S A b
41 A100601 3 fig HJ2537 K ikt
YR
42 A100399 FAhk | A10039901 J:fthAF 4@ 2 HA R HJ456 NITERT KPR

BT P




[image: image6.jpg]43 | AL00602 KT i | AL0060202 £ Hukt i S P U5 HJ2537 KPR
B B
A10060203 £ b fiE LIRS M i HJ2537 7K ikt
kil
A10060299 FLAbRETH ik HJ2537 KPR
44 | A100604 PBij/K ik | A10060499 JLAth B K ¥k HJ2537 /K ikt
B
45 | A100699 3 fih & HJ2537 K
SRk
46 | A100701 [T ['THE HJ/T 237 Y8 RH % /HT459 A5 TRIARIE ]
47 | A100702 B H/T237 Y8R 8
48 | A170108 ¥k (2 HJ2537 Kk IREH
FREHBRSM
49 | A170112 #H A HJ2541 Bk
SRR A
50 | A180201 ¥} HJ/T226 @SR HRVER /HT/T231 T4

o
n

ekl it

Er FEATE R NER R B AR R AR B R A





附件3：节能产品政府采购品目清单

[image: image7.jpg]= 0 7 ] 3
TREFmBAXBREEE
®E .
g2 RIE bR
Fs
*A02010104 &3t SRSV AL Al 200 PR 7 2 i Y
FEHL “5%)  (GB 28380)
i 1020101 5% 402010105 {4534 SRS AL il 20 PR 1 S e Y
WL % 3L 54%) (B 28380)
% 402010107 P4 SRS AL fl 0 PR 1A B e 24
R 5L %4%) (GB 28380)
;40201060101 5§ 8 47| (SZENHL . 4T EPHLAIL STHLAE KR
ENHL e R RERCER) (6B 21521)
isiineo leE]&é-mozmoeouu O] CZEHL. AT EPHLN A FUHLAERCR
T e AR (GB 21521)
[k A0201060104 % 3| (5 ERHL. 4T ERHLANFE STHLAERR
. 14020106 4 A HTENHL i (i B fik 5% (GB 21521)
kil s [ 201060101 8 ol it 5L 27 e RO ¢
i TP ) (6B 21520)
S (SENHL. FTENHLRIL ELHLAY
102010609 P 4] PR {1 B RS ) (6B 21521)
0901 141 y
N AORO1060901 3K by s 15 0/ 4 kst
ENHLAEE Bk
5 [roz0202 #¥Y [(§ie 2N (R W € )
% (GB 32028)
4 14020204 £ 1)) CSTENHL. 4T EPHLAE FUHLAR R
it — AL E (S RERCE ) (GB 21521)
N P RS G 7K S 0 B il PR R A
il i SR (6B 19762)
(v K HLZL il 2P S i % B 2 55
12 5 R e
S— %{‘(IGB 1957/7) (1L€I4f3m'r%
1020523 il 4|k A02052301 il I AR AR HLARBIRE)
6 siRRE L (R R E) (6B 37480)
T m——
K AL K i) PN EROR 52 18

I HERE ) (GB 30721)





[image: image8.jpg]154k B i 574 K AL

G MR i 74 K HLZEL il 28 PR

% A02052305 %5 4|
il

gil 7 S e KDY (6B 29540)
e (e
i%z ?(M§;<§ﬁﬁﬁﬁ(mﬁ>mmﬁﬂw
= Ve s 3je by 522 At B 9
=5 140008) T S BRI AR5 (GB 21454)

% T 3 22 A A L
(1174 5 >14000W)

8 0 2 A AT HL A R ]
S e %) (GB 19576)  (XUEF
2% JR 325 YA AL 4L il 280PR 52 1 % fi
PRE4L)  (GB 37479)

402052309 £ F i

(L7

2

8 e 2 A 4 LA R S ]
S RERE Y (GB 19576)

1402052399 HA ¥4
e

A

CHURE KA IS 3 1 35 &
NS EIED (6B /T 7190. 1)
CHUGE KA 035 3 2 35 K]
BRIP4 HIEY (6B /T 7190.2)

Ko /NI = AR S5 2 WLl L 28 PR

L A ) (6B 18613)
hozosoz 5k (= I 28 PR 1
8l bk e (6B 20052)
4020609 44 QR CAT W B PR 1
. | ———
s pe R 5 (6B 178%)
. 5 st UK L IR A8
(10206180101 FoK 4 &) (6B 12021.2)
e L ) % U 2
W A e ) (o)
R [21455-2013) , £F 2019 FBITK
2 2 e
S I e G A T B R
7 7 B i 225 40) (GB21455-2019)
. .
1020618 “£ 3| 2298
10 Fi[A0206180203 A if AT (AR

2%

WL

LA il % &<
14000W)

(EBRE I HLA AR
(% REVR AR A2 ) (GB 21454)

&9,

% 8 3 i Y
(#1l¥4 5 <14000W)

8 0 2 A 4 AL 2R S ]
e REVE RS (6B 19576) (IR,
i 2 JR 2K 22 T AL L e PR s £
e (GB 37479)

40206180301 AL

L 3l e AL il 2 7K 28 PR S A %

“54¢) (GB 12021.4)




[image: image9.jpg]402061808 #k &%

kLUK 8

it 7Kk 3 L K 38 AR SE 1 R
fEAEL)  (GB 21519)

R THIK 8%

K PR AP HOK B8 AR UR
1% 2K AR 5 B B A 400
(GB 20665)

ERERSY/

CREEHOKIL () BEBIRE M K&
e 40)  (GB 29541)

KPHEER K RS

G5 K B g #AOK 2 G2 ik 2R
{6 S e (GB 26969)

14020619 & B

4.5 86 0 L
T

R 58 L 9D D X3 52 G AT il 28 Y
A RS )  (GB 19043)

ILED & %/ % 18 e B

= 0
AR

K i AR S I AT LED T R
OB e % e 5520 ) (GB 37478)

11
B& I CENBBAA LED 7= e R
& I B 228D (GB 30255)
ERuEGENEE AT CENHBBA LED 7= 5 iR
{187 LED 47 4 S B2 4%) (B 30255)
i HA020910 H1|A02091001 i 4R G AR AL i PR S %
ARES 5% (AL %) (GB 24850)
LS 35145 5 9 2 245 SN
W23 1 TR LA il 2P s
1y [FAO20911 HN02091107 HH, R (GB 24850)
U E S %S il DEE2ERPIES 28 DN:T
L2 PR & VB 7R 25 Ak 2R
A KBRS (GB 21520)
4031210 K £ 7 PR Ak L 280 BR s 1 % R
o P4 1 L
M obp [ ORUER s (B 30530
QA 3% MR Bk )
s
e (GB 25502)
% A060805 3
B 1 25 FH 7K 2803 R 1 B K|
19 R PRE) (6B 30717)
g S/ 88 FH K 2035 R e 8 B K

RCRAEYL) (6B 28377)




[image: image10.jpg]i % A060806 7K K i P 7K 2 PR S AF 2% L 7K 2
ki R2%40)  (GB 25501)

. 14060807 {73 A 2% b 0t B 7K B R S  J
gk KR %40)  (GB 28379)

i A060810 | Gt 2% FH 7K 280 PR A8 K K]
% PURES) (6B 28378)

v LTRSS MERAK AR R B SAR R SRR A, ¥ B SAm e v — ek KRB0

bz

2. Ed SN ERRHE R AR S, AR IR UERRHERAF IR 15 FE A 24819 FRAAEE

UEFS AT %5 2019 466 A 1 H.
3. BL e BRI [ BURF 3 BRI e





附件4：质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：          邮编：
联系人：        联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：          邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：         包号：
采购人名称：
招标文件获取日期: 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1:
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：   
公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章 谈判程序
谈判办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格
评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供声明函

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供声明函

	
	
	企业要求
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	拟派项目经理
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	社保要求
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	企业信用
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	其他要求
	1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）
2、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，企业因不满足资质标准要求被全国和我省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的潜在供应商，将拒绝其参加本项目【提供查询截图】。
3、本项目不接受联合体投标。

	2.1.2
	符合性评审标准
	响应人名称
	响应人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	响应文件签章
	符合竞争性谈判文件要求

	
	
	响应文件完整性
	符合竞争性谈判文件要求

	
	
	报价唯一
	每轮只有一个有效报价

	
	
	谈判内容
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	建设地点
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	工期
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	质量要求
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	谈判有效期
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	其他要求
	符合竞争性谈判文件规定的其他要求

	2.1.3
	详细性审查标准
	已标价工程量清单
	已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”规定

	
	
	技术要求
	符合竞争性谈判文件第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	谈判报价
	不超最高限价且谈判小组认为不属于异常低价情形

	
	
	业绩
	企业自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少完成过2项同类业绩。（同类业绩是指装修装饰工程。提供中标通知书（成交通知书）、施工合同、竣工验收或完工证明，缺一不可。）

注：评标时以原件扫描件为准。

	
	
	主要施工方案与技术措施
	施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议；否则不合格。

	
	
	质量管理体系与措施
	有质量管理体系与管理措施、实验检验措施；有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；否则不合格。

	
	
	安全管理体系与措施
	有安全管理体系及措施；有安全技术方案；否则不合格。

	
	
	环境保护管理体系及措施
	有文明施工、环境保护管理体系、建筑垃圾处理措施、施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定；否则不合格。

	
	
	工期保证措施
	有符合本项目的工程进度计划、工期保证措施；符合项目要求且合理，否则不合格。

	
	
	拟投入资源配备计划
	有设施设备配备计划；有劳动力配备计划；否则不合格。

	
	
	施工进度表与网络计划图
	有施工进度表与网络计划图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足竞争性谈判文件对施工计划工期的要求，否则不合格。

	
	
	施工总平面图布置
	施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求；
否则不合格

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
	有采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等措施；否则不合格。

	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理
	有施工现场实施信息化监控和数据处理相关措施；否则不合格。

	
	
	风险管理措施
	有风险管理措施；否则不合格。

	注：1、不同供应商“响应文件硬件特征码一致”的按无效标处理。

2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。


一、谈判标准：

由谈判小组对谈判供应商递交的谈判响应文件进行审查，谈判小组对通过资格评审、符合性评审及详细性审查的单位为有效谈判供应商。

1、谈判小组首先对各响应文件进行资格性、符合性审查、详细性审查，未通过审查的为无效响应。

（1）资格性检查：谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的资格证明文件等进行审查，以确定谈判供应商是否具备竞争性谈判资格。

（2）符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指谈判供应商谈判响应文件中所述质量、工期、报价等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上同意。

（3）详细性审查：依据谈判文件的规定，对响应文件的已标价工程量清单、技术标准和要求、施工组织设计等对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了响应，不符合详细性审查的谈判响应文件将被拒绝。

2、谈判小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商。谈判供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、围绕谈判要点，谈判小组要求各个有效谈判供应商在系统内进行第二次谈判报价；

4、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

由有效谈判供应商在规定时间内进行第二次谈判报价，最后根据符合要求的报价最低的原则确定第一成交候选人。谈判报价最低者为第一成交候选人，其他依次排名。（如出现并列排名时，由谈判小组根据供应商的质量标准、响应文件编制内容、政府采购政策响应程度（详见谈判响应人须知前附表10.8）等进行综合评比确定排序)。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判谈判响应人。谈判小组根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定谈判响应人。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动。

4.1.1、本项目第二次采用远程报价，报价有时间限制（30分钟），超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。

4.1.2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
注：供应商应在规定的时间内进行第二次谈判报价，第二次报价为最后报价。
各供应商在系统内填写二次报价或最后报价时请注意，最后报价为各供应商的谈判总报价。供应商在中标后提供与最后报价对应的工程量清单。

5、评审中出现下列情形之一的谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6、谈判供应商有以下情形之一的，其谈判作无效处理：

(1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

7、谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经谈判供应商书面确认后具有约束力。谈判供应商不接受修正价格的，其谈判作无效响应处理。

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、谈判响应文件的澄清和补正 

8.1 在谈判过程中，谈判小组会可以书面形式要求谈判供应商对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组会不接受谈判供应商主动提出的澄清、说明或补正。 

8.2  澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。谈判供应商的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。 

8.3  谈判小组对谈判供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求谈判供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 

9、 谈判结果 

9.1  谈判小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。 

9.2  谈判小组完成谈判后，应当向采购人提交书面成交报告。

第四章  合同条款及格式
（仅供参考）
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同

住房和城乡建设部
              国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书

发包人（全称）： 
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                                                       
2.工程地点：                                                             
3.工程立项批准文号：                                                             
4.资金来源：                                                              
5.工程内容：                                                              
6.工程承包范围：施工图纸、谈判文件、澄清及补充答疑中要求的全部施工内容
二、合同工期

计划开工日期：                 

计划竣工日期：              

工期总日历天数：        天。

开工日期以监理工程师签发的发包人认可的开工令或发包人签发的进场通知书为准。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量：            
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为： 
2.合同价格形式：固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字、盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于     年   月    日签订。

十、签订地点
本合同在                   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效
本合同一式   份，发包人执   份，承包人执   份。

本合同自   双方法定代表人或特别授权的委托代理人签字并加盖公章后   生效。
发包人：(公章)                       承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）
组织机构代码：                 组织机构代码：               
地址：                 地址：             
法定代表人：                     法定代表人：                 
委托代理人：                     委托代理人：                 
电话：               电话：           
开户银行：             开户银行：       
账号：                   账号：           
第二部分通用合同条款

直接引用《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用合同条款
第三部分专用合同条款

1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、招标文件、经财政评审的已标价工程量清单或预算书、其他合同文件（现场签证等）。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：
（双方另行约定）。
1.1.3.9永久占地包括：（不涉及）。
1.1.3.10临时占地包括：（双方另行约定）。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有效版本的标准和规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：（不涉及）；
发包人提供国外标准、规范的份数：（不涉及）；
发包人提供国外标准、规范的名称：（不涉及）。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、经财政评审的已标价工程量清单或预算书、招标文件、其他合同文件（现场签证等）。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：承包人收到中标通知书后2日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：5套（其中包括竣工图3套）；
发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：总进度计划及施工组织设计、详细的单体工程施工计划等；
承包人提供的文件的期限为：承包人收到中标通知书后7日内提供总进度计划及施工组织设计，每周周五前提供本周已完工程量报告，报本周签证、变更和下周施工进度计划表；
承包人提供的文件的数量为：一式五份；
承包人提供的文件的形式为：需经过监理工程师签字认可盖单位公章后报发包人，发包人核准后盖章确认；
发包人审批承包人文件的期限：收到方案十日内批准或提出修改意见。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在（双方另行协商）天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：（双方另行协商）；
发包人指定的接收人为：（双方另行协商）。
承包人接收文件的地点：（双方另行协商）；
承包人指定的接收人为：（双方另行协商）。
监理人接收文件的地点：（双方另行协商）；
监理人指定的接收人为：（双方另行协商）。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人办理相关手续并承担费用，发包人协助办理。

1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：（双方另行协商）。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：如发生另行协商。因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由（不涉及）承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：（不涉及）
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：（不涉及）
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（不涉及）。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：若工程量清单偏差超出15%或存在缺项漏项，工程量对超出15%的部分修正，并根据《2013工程量清单计价规范》9.6条调整综合单价；若工程量清单偏差不超出15%（含15%）则工程量不再修正。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：15%。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：            ；
职务：            ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：
(1)签发工程开工/复工报审表、工程暂停令；
(2)审批工程付款，签发竣工验收单；
(3)组织实施经开封大学基建处会议通过后的总体施工方案；
(4)审批工程变更单及工程签证单；
(5)合同内容变更、经济洽商和索赔的确认、重要分包、主要设备材料的确认；
(6)处理与本工程建设相关的事宜。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人收到中标通知书后15日内。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供建设场地内的总水源和总电源的具体位置，承包人负责将水电源引入各单体项目施工现场，并承担该部分费用和水电使用费。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：（不涉及）。
发包人是否提供支付担保：（不涉及）。
发包人提供支付担保的形式：（不涉及）。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供完整的经监理工程师、发包人认可的符合国家及省市城建档案馆要求的竣工图纸、竣工资料、竣工结算报告及满足第三方审计部门审计要求的所有资料，并出具保证资料真实、完整、准确的保证书一份。
承包人需要提交的竣工资料套数：全套资料共3套。(另附所有竣工纸质资料的电子文档一份，存U盘与纸质资料一同提交)。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后20日内，如20日内无法提供，则承包人应承担结算价的5%违约金，由发包人在支付工程款时扣除。
承包人提交的竣工资料形式要求：全套资料共3套。(另附所有竣工纸质资料的电子文档一份，存U盘与纸质资料一同提交)。竣工资料应装订成册，正本为胶装，副本为线装，页码目录齐全，并经发包人审核通过，并出具保证资料真实、完整、准确的保证书一份。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人处理外部及周边关系，保证工程正常进行，所产生的费用由承包人承担，发包人协助进行。
②承包人负责办理开工的相关手续，发包人配合。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：         ，身份证号：                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不得少于5日历天，否则承包人需承担违约金贰仟元/天。项目经理每天上午8点30分、下午3点到发包人基建处办公室签到，工程完工后基建处将考勤签到本装订成册并报送至审计部门，由审计部门安排第三方审计时按照本合同约定同时参照签到记录进行竣工结算。
关于主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员）每月在施工现场的时间要求：每周不少于5日历天，否则承包人需承担违约金壹仟元/人次/天。上述主要施工管理人员每天上午8点30分、下午3点到发包人基建处办公室签到，工程完工后基建处将考勤签到本装订成册并报送至审计部门，由审计部门安排第三方审计时按照本合同约定同时参照签到记录进行竣工结算。  
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，项目经理擅自离开施工现场，承包人需承担违约金贰仟元/天，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意更换项目经理，承包人需承担违约金贰万元，履约保证金不再退还，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担违约金贰万元，履约保证金不再退还，同时发包人可单方面，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效合同。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前3日内，且应与投标文件中项目管理机构一致，否则履约保证金不再退还。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担违约金壹万元/人次。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：双方另行约定。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意更换主要施工管理人员，承包人需承担违约金壹万元/人次，同时履约保证金不再退还。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，主要施工管理人员擅自离开施工现场，承包人需承担违约金壹仟元/天/人次。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：施工图纸范围内的所有内容。
主体结构、关键性工作的范围：（不涉及）。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：（不涉及）。
其他关于分包的约定：（不涉及）。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：（不涉及）。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人于签订合同前将履约保证金以转账或保函形式缴纳至发包人账户，履约保证金的金额为       ，工程按期完工达到约定的质量标准并提交满足审计要求的竣工结算资料后30日内无息退还。
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供办公用房各一间供监理和发包人使用。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
按通用条款执行；
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求： 合格，且符合施工图要求。
关于工程奖项的约定：（不涉及）。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家有关规定进行安全文明施工。要求在施工期间杜绝伤残、火灾等重大安全事故；如承包人未进行安全文明施工造成重大安全事故，则承包人除承担全部安全责任外并承担由此造成的发包人的所有损失。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工区域内由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：双方另行协商。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行且符合相关政府部门法律法规规章制度要求。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：结算时与工程结算款同期支付。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人获得中标通知书后7日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到方案7日内批准或提出修改意见。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到方案7日内批准或提出修改意见。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：（双方另行约定）。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：（双方另行约定）。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（双方另行约定）。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起（不涉及）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：双方另行协商。
7.5工期延误.
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
1、承包人自收到发包人或监理人发出的进场施工通知后3日内，未经发包人或监理人同意而拖延进场施工，发包人有权单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效，履约保证金不再退还，同时可向承包人主管部门进行投诉。
2、承包人逾期竣工，每延误一天承包人承担贰仟元违约金，由发包人支付工程款时扣除，同时履约保证金不再退还；延误超过10天，发包人有权单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。
3、由于承包人无法协调外部关系导致工程无法开展而延误工期，则相应工期不顺延。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的10%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
按通用条款执行；
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：（不涉及）。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（不涉及）。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照《开封大学基建工程材料认质（或认质认价）管理办法》执行。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
承包人收到中标通知书后15日内进场组织临建搭设，达到安全文明标准（现场监理组织验收）
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：依据施工图，且满足施工要求。
施工现场需要配备的试验设备：依据施工图，且满足施工要求。
施工现场需要具备的其他试验条件：依据施工图，且满足施工要求。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:承包人在工程变更洽商确定后7天内，提出工程价款的报告，发包人自接收报告后7天内予以确认工程量，双方达成一致后随当月统计报量予以确认调整工程量；变更或签证经监理工程师、发包人对工程量确认并进行签字盖章认可；确认的变更及签证的价款以最终审计为准，待工程竣工验收合格且完成审计后支付。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：如发生另行协商。
发包人审批承包人合理化建议的期限：如发生另行协商。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：（不涉及）。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：如发生按照《开封大学基建工程材料认质（或认质认价）管理办法》执行。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（不涉及）种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（不涉及）种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：（不涉及）。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：（不涉及）。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整              。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  不涉及  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   （不涉及）   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：      （不涉及）                   。
第3种方式：其他价格调整方式：   （不涉及）    。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式为：
本合同价款采用  第2种，固定总价  方式确定。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：     （不涉及）              。
风险费用的计算方法：     （不涉及）                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  （不涉及）                。
2、总价合同。
工程竣工后，按照中标价和本协议约定的变更签证、暂定价材料、暂估项计算办法，承包人计算变更签证、暂定价材料及暂估项的工程量和工程造价，经监理工程师和发包人审核后，报第三方审计部门审计后确定工程竣工结算造价。
总价包含的风险范围：不涉及   。
风险费用的计算方法： 不涉及          。
风险范围以外合同价格的调整方法：      不涉及                   。
3、其他价格方式：（不涉及）。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：（不涉及）。
预付款支付期限：（不涉及）。
预付款扣回的方式：（不涉及）。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：（不涉及）。
预付款担保的形式为：（不涉及）。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按照通用条款执行。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按照通用条款执行。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（不涉及）。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：每周周五前提供本周已完工程量报告，报本周签证、变更、暂定价材料、暂估项、下周施工进度计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可盖单位公章后报发包人，发包人核准后盖章确认。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：（不涉及）。
12.3.6其他价格形式合同的计量：（不涉及）。
其他价格形式的计量方式和程序：（不涉及）。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：承包人完工验收合格并竣工退场后且提交经发包人及监理单位审核通过的竣工资料、结算资料后60日内付至合同价款的30%，经第三方审计单位审计结束后30日内付至结算总价的97%，留3%质保金待缺陷责任期2年满后结清。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：（不涉及）。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：（不涉及）。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（不涉及）。
（2）发包人支付进度款的期限：（不涉及）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（不涉及）
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：（不涉及）。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：（不涉及）。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期申请最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：（不涉及）。
（1）单机无负荷试车费用由（不涉及）承担；
（2）无负荷联动试车费用由（不涉及）承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：（不涉及）。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后，承包人应按通用条款要求对施工现场进行清理，竣工验收合格后十日内，如承包人无法在工程竣工验收合格后十日内退场，则承包人承担工程结算价5%的违约金。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后20日内，向发包人提供符合3.1（9）条要求的竣工资料及竣工结算资料，如承包人无法在工程竣工验收合格后20日内提交以上资料，则承包人承担工程结算价5%的违约金，由发包人在支付工程款时扣除。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人将承包人提交的的完整的结算资料报送至第三方审计单位，审批竣工付款申请单的期限以第三方审计单位出具正式的审计结果的时间为准。
发包人完成竣工付款的期限：按照12.4.1执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按照12.4.1执行。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照12.4.1执行。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：（不涉及）；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:（不涉及）。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:（不涉及）。
关于质量保证金的补充约定：（不涉及）。
15.4保修
15.4.1保修责任

工程保修期为（仅限于本项目涉及施工内容）：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（二）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：（不涉及）。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：如发生另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：如发生另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（不涉及）。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（不涉及）。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如发生另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：如发生另行协商。
（7）其他：如发生另行协商。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满如发生另行协商天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
除赔偿因其违约给发包人造成的经济损失（因承包人施工质量未达到合同约定要求，引起的其他工程损失按照重建或者维修施工项目造成的费用计取，发包人代为重建或者维修的，重建或者维修费用扣减工程款）承包人还应承担工程结算价10%的违约金，同时履约保证金不再退还。

16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按照通用条款执行，同时履约保证金不再退还，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按照通用条款执行
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后（如发生双方另行协商）天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：按照国家相关规定执行。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：按照国家相关规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照国家相关规定执行。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：（不涉及）。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：（不涉及）。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：（不涉及）。
选定争议评审员的期限：（不涉及）。
争议评审小组成员的报酬承担方式：（不涉及）。
其他事项的约定：（不涉及）。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：（不涉及）。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向（不适用）仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院提起起诉。
21.其他
21.1此合同经双方签订后，双方来往的各种文字材料均加盖单位授权的印章后生效，其余均为无效材料。
21.2发包人驻派的工程师签署的一切文件均需加盖单位授权的印章，否则将不予生效。
21.3承包人保证工程款收取账户名称不变更，如需变更应报送财务账号变更情况说明，同时承包人应承担每次叁拾万元的变更费用，由发包人在支付工程款时扣除。
21.4承包人确保上报竣工结算审计资料全部真实、可靠、有效、完整，满足第三方审计单位审计要求。当本项目经第三方审计后，若审减比例小于等于5%，审计费用由发包人全部承担，即审计费用=基本费+审减金额×费率；若审减比例大于5%小于10%，发包人需承担审计费用=基本费，承包人需承担审计费用=审减金额×费率；若审减比例大于等于10%，审计费用由承包人全部承担，即审计费用=基本费+审减金额×费率。承包人承担的审计费用，由发包人从应付承包人工程款中直接扣除。
21.5开工前5日内发承包双方及监理方共同签署《现场施工管理规定》。
21.6承包人对扬尘治理工作，应采取各项保证措施，严格按照强化建筑工地扬尘治理文件，做到：施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，确保达到防尘治理要求。

承包人承担工程施工扬尘防治主体责任，监理单位承担工程施工扬尘防治监理责任。承包人工程项目负责人为项目扬尘防治的第一责任人，应配备专职扬尘防治管理人员，应建立项目施工扬尘防治管理组织，明确各级管理人员扬尘防治责任，建立相应的管理制度。
21.7 本项目施工图深化设计费（5000元），由承包方支付。
21.8本项目材料及人工价格费用不再调整。

附件1：施工项目管理机构组成表

附件2：暂估价材料和工程设备的明细

附件3：《开封大学基建工程材料认质（或认质认价）管理办法》

附件1：
项目管理机构组成表

附件2：
暂估价材料

	序号
	名称
	单位
	数量
	暂估单价（元）
	暂估金额（元）

	无


暂估项

	序号
	名称
	暂估金额

	无


附件3：
开封大学基建工程材料认质（或认质认价）管理办法

   

 为进一步做好我校新校区建设工程材料 (以下简称“材料”)的认质（或认质认价）管理工作，加强该项工作的计划性，保证建设工程质量，控制建设成本，明确程序和责任，特制定本办法。

一、遵循原则

基建工程材料的认质（或认质认价）应遵循设计原则。在满足设计和使用的前提下，坚持“质量第一、合理低价”。

二、认质（或认质认价）材料界定范围

1.学校基建建设施工合同中约定需要认质（或认质认价）的材料； 

2.招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材料；

3.按规定应由建设单位采购供应的材料因某种原因改为施工单位采购供应的材料；

4.其它特殊情况出现需要认质（或认质认价）的材料。

三、人员组成

成立材料认质（或认质认价）工作组，负责完成材料认质（或认质认价）工作。工作组原则上应由基建处相关科室、学校监察审计、财务、使用部门（若需要）、监理单位及施工单位等相关人员组成。

四、材料认质（或认质认价）程序：

1.施工单位提出申请，即按要求填写《表一》和《表二》（见附件），提交工程科及监理进行审核签字。

2.职责划分

（1）只需认质的乙供材料:由工程科负责组织完成认质工作，按要求填写表三（见附件）；

（2）需认质认价的材料：由造价（合同）管理科负责组织完成认质认价工作，按要求填写表三（见附件）。

五、对施工单位申报材料具体要求如下：

1.申报材料品牌原则上不得少于3家，应提供材料样品并报价；

2.提供材料供应厂家相关资质及厂家认为需要提供的其它资料；

3.提供材料技术、质量标准（含规格、型号、参数、颜色、功能等）及相关检验检测报告；

4.根据需要，提供材料相关国家、行业产品认证证书（有效的、正式的书面证明）等资料；

5.根据需要，提供使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施；需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图纸；

6.根据需要，提供近2年的工程业绩。

六、凡属于认质（或认质认价）的材料，施工单位必须在施工前办理手续;否者直接由甲方按市场询价最低的价格进行确认，进入决算。一般工程材料要求从甲方（工程科、监理单位）审核确认时间起至实际工程使用时间不少于30天，大型设备或特殊材料时间不少于30天。

七、工程材料认质（或认质认价）确定办法

1.工程材料认质确定办法：由认质工作组查验乙方申报工程材料样品是否满足图纸及使用要求，同时根据乙方申报工程材料样品的规格、型号、材质、质量标准等技术参数进行比对，确认最终认质结果并填写表三；

2.工程材料认质认价确定办法：认质认价工作组根据材料规格、型号、材质、质量标准等技术参数进行市场调查，按照“质量第一、合理低价”的原则认定材料价格及品牌，并与乙方申报的材料品牌或厂家进行比对，如乙方申报的材料品牌包含已认定的品牌，则最终按照该品牌及已认定价格填写表三；如乙方申报的材料品牌未包含已认定的品牌，则认质认价工作组从乙方申报的材料品牌中选取档次较为接近的品牌并按照已认定的价格填写表三；如乙方申报的材料品牌未包含已认定的品牌，且档次均低于已认定品牌，则乙方重新申报材料品牌或厂家，认质认价工作组重新对申报材料品牌或厂家进行比对直至选出与已认定品牌一致或者档次较为接近的品牌，并按照已认定的价格填写表三。

八、材料进场和验收

1.材料购置后，由项目监理、甲方项目组负责人对材料进行检查验收，签字后方可进场使用。如有如有异议，需报送质检部门者，须质检部门检验后，持检验合格报告方可使用。

2.工程科现场管理负责人应对认质（或认质认价）的材料负责进场跟踪、施工监督，对没有按照认定的材料进行施工的，施工单位要及时查处纠正，无法纠正的，要根据情节进行处罚，切实维护学校利益。

九、严禁不经申请及审批私自办理材料认质（或认质认价）手续或应办而未办认质（或认质认价）手续。否则，不得进入工程决算。

附件：

(1)表一：《申报开封大学     项目工程材料认质（或认质认价）计划一览表》

(2)表二：《开封大学     项目工程材料认质（或认质认价）确认表》
(3)表三：《开封大学    项目工程材料认质（或认质认价）单》

(4)工程材料样品标签格式要求

	表一：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	申报开封大学    项目工程材料认质（或认质认价）计划一览表

	施工单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	

	序号
	材料名称
	规格型号
	技术参数、质量标准、       材质、颜色等要求
	单价（元）
	合同约定情况
	提供材料样品生产厂家名称
	样品质量合格情况
	提供样品合格证、相关质量检测报告、厂家资质和服务承诺等证明资料情况

	
	
	
	
	合同价
	样品价
	用量
	单位
	拟用于部位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	要求：

	1.工程材料名称、规格型号、技术参数等要与招投标文件、合同约定相符合。

	2.只需认质的工程材料乙方应提供样品至少3家（或以上）生产厂家,需认质认价的工程材料由甲乙双方共同参与询价确定厂家（或品牌）及价格。

	3.每种材料样品都要粘贴标签，标签内容要按规定内容填写完整；

	4.经甲方确认的材料，确认前未提交的相关证明资料，材料进场时一并提供，并完善相关进场手续后方可进场施工。          

	
	
	
	
	
	
	 施工单位项目部负责人签字：             年   月   日              


表二：

开封大学       项目工程材料认质（或认质认价）确认表
材料名称：                                               编号： KD（字）20  —
	致：

我方于      年   月   日需进场的工程材料样品质量、相关证明资料情况及自检结果上报如下（见附件）。此工程材料拟用于如下述部位：

                                                                       。

附件：1.《 申报开封大学       项目工程材料认质（或认质认价）计划一览表》

      2.此工程材料厂家资质、相关检测报告、合格证、服务承诺等证明文件     

 3.提供样品生产厂家(品牌)（要求提供3家或以上）

情况如下：

自检情况：

以上厂家工程材料、设备自检合格，请监理单位、甲方予以审查。

施工单位项目部负责人签字：                             日期：                  

	审查意见：

经检查上述工程材料，          符合/不符合合同、设计文件和规范的要求，且质量合格/不合格，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

工程项目监理负责人签字：                        日 期：              

甲方项目组负责人签字：                          日 期：              
工程科负责人签字：                              日 期：              
工程技术副处长签字：                            日 期：              



表三：

开封大学     项目工程材料认质（或认质认价）单

施工单位：                   监理单位:                编号：KDCL-20  -

	序号
	工程材料名称
	 规格型号、技术参数、质量及功能等要求
	单位
	合同约定  使用量
	合同估算报价
	认定价
	生产品牌

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	认定说明

 年   月   日               

	参与人员签字
	基建处领导意见

	                          年   月   日
	                  年  月  日

                        盖章：


表四： 

            提供        项目工程材料样品标签                                                                                                                                                                                                                                   

编号：

材料名称：                        

规格型号：                         

材质（或技术参数）：                                              

生产厂家名称（全称）：                                                     

合同约定工程用量：                   实际工程用量：          

合同约定单价：                       样品单价：               

颜色描述：                       

              提供        项目工程材料样品标签                                                                                                                                                                                                                                   

编号：

材料名称：                        

规格型号：                         

材质（或技术参数）：                                            

生产厂家名称（全称）：                                                     

合同约定工程用量：                   实际工程用量：          

合同约定单价：                       样品单价：               

颜色描述：                       

第五章  工程量清单（另附）
（供应商在竞争性谈判文件附件中自行下载）
第六章  图纸（另附）
（供应商在竞争性谈判文件附件中自行下载）
  技术标准和要求

一、工程概况 

1.工程名称：开封大学一站式学生社区服务中心装修项目 

2.工程地址：本工程位于开封大学校内 

二、编制依据 

1.委托方提供的施工图纸及答疑回复； 

2.与建设工程项目有关的标准图集、规范、技术资料； 

3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GBT50856-2024）、 《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）； 

4.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》上下册（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）； 

5.材料价格按照2025年第4期7~8月份《开封市工程造价信息》（材料价采用开封信息价，开封信息价上没有的材料价格采 用郑州信息价，两者皆无的按市场询价），价格指数按照第17期价格指数计入； 

6.其他措施费全额计取； 

7.增值税按9%计入。 

三、编制说明 

1.建筑垃圾外运按10KM计入； 

2.踢脚线按图示立面图中显示计取，未显示处未计取； 

3.经设计确认E14-18弧形造型墙参照DT13-23节点； 

4.EL07-04立面上部与右侧包管平齐造型墙暂按参照节点DT12-21上部造型计取； 

5.经设计确认EL08-05立面造型墙，参照DT03-07节点 ； 

6.经设计确认EL10-04立面造型墙暂按30*30mm木龙骨，间距400mm，面层10厚毛毡板；20*40*3mm方通骨架(间距400mm)， 面层1mm白色穿孔铝板。 

四、以上规范如有变化，以最新发布的为准。（未尽事项以国家现行规范为准）

第八章 响应文件格式
（项目名称）
竞争性谈判响应文件

项目编号：

供应商名称：                      （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （个人电子签章）

      年     月     日

目录
一、响应函
二、首次报价一览表
三、法定代表人（单位负责人）身份证明
四、授权委托书
五、已标价工程量清单
六、资格审查资料
七、施工组织设计
八、项目管理机构
九、其他材料
一、响应函
致：                  (采购人)：
我方己仔细研究了            (项目名称)的竞争性谈判文件（项目编号：         ）的全部内容，首次谈判报价为（大写）            ，小写：            元，工期：                   ，质量要求：             ， 并承诺如下：
一、我方已详细研究竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本竞争性谈判文件的全部内容和要求，我方同意放弃对竞争性谈判文件提出不明或误解的权力。
二、我方愿意遵守竞争性谈判文件的各项规定，自愿参加谈判,并将严格按照竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。
三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。
四、我方愿意如实向谈判小组提供与本此谈判有关的任何数据、情况和技术资料。
五、我方承诺响应竞争性谈判文件的全部要求。
六、我方承诺将按规定将招标代理费支付给采购代理机构。
七、 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
八、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
九、如我方成为成交供应商我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。
（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；
十、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。
十一、                           （其他补充说明）。
供应商名称：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）      
日期：        年        月        日
二、首次报价一览表
	项目名称
	 

	供应商名称
	

	资质等级
	

	首次谈判报价
	大写：                 
小写：
（元）

	项目经理
	姓名：

专业及级别：

证书编号：

	谈判内容
	

	建设地点
	

	工期
	

	质量要求
	

	谈判有效期
	自谈判截止之日起60日历天

	其他声明
	


供应商名称：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）
日期：        年        月        日
三、法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                   
                       
单位性质：                     
 
地址：                        

成立时间：          年        月        日
经营期限：                     

姓名：         性别：          年龄：        职务：                        
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。 
供应商名称：                     （企业电子签章）
日期：        年        月        日
四、授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权                  （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                                        （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)谈判及退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	法定代表人身份证原件扫描件（正面）
	法定代表人身份证原件扫描件（反面）


	委托代理人身份证原件扫描件（正面）
	委托代理人身份证原件扫描件（反面）


供应商名称：                     （企业电子签章）
法定代表人：                     （个人电子签章）
日期：         年      月       日

五、已标价工程量清单
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）


2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金））

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

6、企业要求：供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

7、拟派项目经理：供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；（提供2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料，并出具无在建承诺书。）

8、技术负责人：拟派技术负责人需具有建筑相关专业中级及以上技术职称；

9、社保要求：项目经理、技术负责人、授权委托人及项目主要人员（包括施工员、造价人员、质量员（质检员）、安全员、材料员）须是本单位在职人员，提供劳动合同及2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料；

10、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；【采购人、采购代理机构于开标当日通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存】

11、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，企业因不满足资质标准要求被全国和我省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的潜在供应商，将拒绝其参加本项目【提供查询截图】；
12、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）。
13.本项目不接受联合体投标。（提供承诺函，格式自拟）

13、落实政府采购政策满足的资格要求
（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。响应供应商按照财库〔2020〕46号规定及竞争性谈判文件要求提供声明函，内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交行为，将依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

（不属于的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注意：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

（3）监狱企业证明

（不属于的无需提供）

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14、供应商认为其他资格审查资料

七、施工组织设计
供应商编制施工组织设计的要求包括但不限于以下内容：主要施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系及措施、工期保证措施、拟投入资源配备计划、施工进度表与网络计划图、施工总平面图布置、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度、施工现场实施信息化监控和数据处理、风险管理措施等。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度表与施工网络图
附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数  量
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数  量
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度表与施工网络图
1．供应商应递交施工进度表与施工网络图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足竞争性谈判文件对施工计划工期的要求，说明按采购文件要求的计划开竣工日期。

附表五：施工总平面图

施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求；
(1)拟建建筑物和其他基础设施的位置；

(2)施工用地范围内的加工设施、供电、供水、排水排污等，并应有文字说明；

(3)施工现场必备的安全、消防和环境保护等设施；

八、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证扫描件、劳动合同、社保证明、无在建承诺书等谈判文件要求内容。

附表一:拟投入的项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	项目经理
资格证书编号
	
	项目经理
级别
	

	已完工程施工项目情况

	建设单位
	项目名称
	担任职务
	建设规模
	开、竣工日期
	 已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表二:拟投入项目主要技术、管理人员情况表
	姓名
	性别
	职称证书
	上岗资格证书
	在本工程中拟担任的工作
	以往工作年限

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


项目经理无在建承诺书

               （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称） 的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                     (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人：       (个人电子签章)

                                     日期：      年       月      日

九、其他资料
1、我公司承诺独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致” 的响应人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。
供应商：                 （企业电子签章）

                            法定代表人或委托代理人：              （个人电子签章）                                        日期：        年        月        日
2、竞争性谈判文件要求的相关材料及供应商认为的其他材料

制定









